| Processo valutato: Tutti i processi |  |  |
| --- | --- | --- |
| Data di valutazione: 18/06/2026 |  | Rivalutazione prevista per: 15/06/2026 |
| Team di valutazione |  |  |
| Nome e Cognome | Funzione | Firma |
| BIASION MICHAEL | RSPP | BIASION MICHAEL |

Legenda:

Parametri di valutazione: P (Probabilità) - C (Conseguenza) - R (Rischio ponderato) - O (Opportunità)

Tipologie di trattamento: T (Trasferimento) - E (Eliminazione) - M (Mitigazione) - A (Accettazione)

| Scheda RISCHIO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonte di Rischio | Possibili conseguenze | VALUTAZIONE |  |  | Trattamento del rischio Tipo: T - E - M - A | Indicatori di controllo |
|  |  | P | C | R |  |  |
| Problemi di approvvigionamento, ritardi logistici, dipendenza dai fornitori | Fermata delle attività, ritardi di consegna, incremento dei costi | 1 | 3 | 3 | Pianificare gli approvvigionamenti con anticipo, qualificare fornitori alternativi e monitorare le consegne. |  |
| Fornitori/subappaltatori non qualificati | Riduzione della qualità del lavoro, non conformità, contestazioni contrattuali | 1 | 3 | 3 | Effettuare valutazione e qualifica periodica dei fornitori, definire requisiti contrattuali e monitorare le prestazioni. |  |
| Carenza di competenze del personale | Errori esecutivi, riduzione della qualità, aumento delle non conformità | 1 | 3 | 3 | Pianificare formazione e addestramento, verificare le competenze del personale e mantenere registrazioni formative aggiornate |  |
| Gestione inefficace delle varianti progettuali | Aumento costi e tempi, errori realizzativi, contestazioni contrattuali | 1 | 3 | 3 | Definire un processo di gestione delle modifiche, valutare impatti su tempi/costi/qualità e ottenere approvazioni prima dell’attuazione. |  |

| Scheda OPPORTUNITA' |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonte di Opportunità | Possibili conseguenze | VALUTAZIONE |  |  | Trattamento dell'opportunità | Indicatori di controllo |
|  |  | P | C | O |  |  |
| Revisione e ottimizzazione dei processi aziendali | Maggiore efficienza operativa, riduzione degli errori, miglioramento della qualità del servizio | 2 | 4 | 8 | Analizzare i processi interni, definire procedure migliorative e monitorare gli indicatori di performance |  |
| Introduzione di nuove tecnologie e soluzioni costruttive | Aumento della competitività, miglioramento della qualità e riduzione dei tempi di lavorazione | 1 | 3 | 3 | Valutare nuove tecnologie applicabili e pianificarne l’adozione nei progetti idonei. |  |
| Ampliamento del mercato e sviluppo di nuovi servizi | Aumento del numero di clienti e crescita del fatturato aziendale | 2 | 4 | 8 | Analizzare nuove opportunità commerciali e pianificare strategie di sviluppo |  |
| Formazione e aggiornamento del personale | Incremento delle competenze, maggiore autonomia operativa e riduzione delle non conformità | 3 | 3 | 9 | Pianificare attività formative periodiche e verificare il mantenimento delle competenze. |  |