Il presente modulo può essere in formato cartaceo oppure in formato elettronico (proposto come web form del sistema operativo dell’organizzazione)

DENOMINAZIONE DEL COMMITTENTE

Committente. Commessa. Responsabile processo. Responsabile rapporto da parte del cliente. Recapito tel. /mail resp. da parte del cliente.

OBIETTIVI DELLA PROGETTAZIONE E REQUISITI DI SICUREZZA PER LE INFORMAZIONI

NATURA, DURATA E COMPLESSITÀ DELLA PROGETTAZIONE

ATTIVITÀ PROGETTUALI

Segue un esempio: ATTIVITA’; RESPONSABILE; SCADENZA; OUTPUT PROGETTUALI. Progettazione interfaccia grafica; Ing. Guido Mariniello; 23/09/2024; Foglio di stile interfaccia grafica. Progettazione degli algoritmi; Dott.ssa Elena Lodigiano; 28/09/2024; Struttura della formula in Matlab. Progettazione delle funzioni di gestione; Ing. Claudio Storelli (Coordinatore dei precedenti); 03/10/2042; Disegni.

RISORSE NECESSARIE

Segue un esempio: ATTIVITA’; PERSONE; INFRASTRUTTURE; BUDGET in EURO. Progettazione interfaccia grafica; 2 Assistenti grafici; Ufficio grafico; 2.300. Progettazione degli algoritmi; 1 Consulente statistica; Software per la progettazione matematica; 1.600. Progettazione delle funzioni di gestione; 1 Consulente aziendale; Software per la progettazione dei processi; 3.700.

CONTROLLI PREVISTI

Segue un esempio: DATA; TIPO CONTROLLO; OGGETTO; PARTECIPANTI. 01/09/2024; Riesame; Progettazione dell’interfaccia grafica Progettazione degli algoritmi; Alta direzione RDP Progettazione Committente. 04/09/2024; Riesame; Progettazione funzioni di gestione; Alta direzione RDP Progettazione Committente. 11/09/2024; Verifica; Progettazione dell’interfaccia grafica Progettazione degli algoritmi Progettazione funzioni di gestione; Alta direzione RDP Produzione. 04/10/2024; Validazione; Progettazione dell’interfaccia grafica Progettazione degli algoritmi Progettazione funzioni di gestione; RDP Produzione Alta direzione RDP Progettazione Committente.

APPROVAZIONE DEL MODULO

Data. Organizzazione. Cliente.

| CONTROLLO DEL DOCUMENTO |  |
| --- | --- |
| Rev. |  |
| Data di emissione |  |
| Autore |  |
| Firma Autore |  |
| Firma per approvazione |  |
| Stato del documento | In uso ☐ Ritirato ☐ |