CONSEGNA

COMMESSA/PRODOTTO. SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL CATASTO DEGLI IMMOBILI DI TORINO E PROVINCIA. Committente; Data di completamento; Data di rilascio prevista; Data di rilascio effettiva. Comune di Torino; 13/05/2024; 13/06/2024; 13/06/2024. ESITO. IL COLLAUDO È STATO EFFETTUATO IN FASE DI RILASCIO (FASE EVOLUTIVA) ED È TERMINATO IN FASE DI CONSEGNA AL RESPONSABILE TECNICO DEL CATASTO DI TORINO. Collaudo; Motivi di non conformità del collaudo. ☒ Conforme ☐ Non Conforme; In caso di collaudo non conforme inserire NC emerse e le misure da intraprendere.. RDP(PRO) per compilazione; RGSI per approvazione; Committente per accettazione. Nominativo e firma; Nominativo e firma; Nominativo e firma.

| CONTROLLO DEL DOCUMENTO |  |
| --- | --- |
| Rev. |  |
| Data di emissione |  |
| Autore |  |
| Firma Autore |  |
| Firma per approvazione |  |
| Stato del documento | In uso ☐ Ritirato ☐ |